TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KHOA THỐNG KÊ – TIN HỌC

–––––––––––––––––––––––––––––––

LẬP TRÌNH WEB

BÁO CÁO DỰ ÁN NHÓM

Đề tài: Xây dựng mạng xã hội

cho hội viên và huấn luyện viên tại Onus Fitness

GVHD	: TS.Đặng Trung Thành

Lớp	: 49K14.1

Nhóm	: 12

Thành viên	: Nguyễn Quốc Thắng (Trưởng nhóm)

Phạm Thị Hà

Nguyễn Thị Thuỳ Dung

Trần Thị Kiều Giang

Đà Nẵng, 2026

MỤC LỤC

1. Giới thiệu đề tài	1

2. Mục tiêu đề tài	1

3. Kế hoạch thực hiện	2

4. Phân công công việc	4

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2. Bảng phân công công việc	6

# Giới thiệu đề tài

Ảnh 1. ONUS FITNESS

Trong bối cảnh nhu cầu rèn luyện sức khỏe và cải thiện vóc dáng ngày càng gia tăng, các phòng tập gym không chỉ đóng vai trò là nơi tập luyện mà còn trở thành môi trường tương tác thường xuyên giữa hội viên và huấn luyện viên cá nhân (PT). Tại Onus Fitness, với khoảng 250 hội viên và 30 PT tại 3 cơ sở khác nhau, sự kết nối giữa hội viên và PT là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, do chưa có hệ thống trao đổi chuyên biệt, khiến việc hội viên gửi báo cáo hay hỏi đáp các vấn đề tập luyện với PT phải diễn ra ở các nền tảng khác nhau. Điều này gây khó khăn cho Onus trong việc tổng hợp, theo dõi tiến trình tập luyện, đánh giá hiệu quả huấn luyện của hội viện, điều này có thể làm giảm trải nghiệm của khách hàng.

Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài mong muốn hỗ trợ hoạt động trao đổi thông tin, báo cáo tiến độ và tư vấn cá nhân giữa hội viên và huấn luyện viên một cách dễ dàng hơn, đồng thời giúp Onus quản lý thông tin khách hàng hiệu quả, góp phần tối ưu hoá chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả tập luyện và sự hài lòng của hội viên.

# Mục tiêu đề tài

Đề tài “Xây dựng mạng xã hội nội bộ cho hội viên và phòng tập nhằm quản lý thông báo và hỗ trợ hỏi đáp giữa hội viên và PT” được thực hiện với mục tiêu là tạo một hệ sinh thái ứng dụng web khép kín, phục vụ chuyên biệt cho việc giao tiếp và trao đổi thông tin nội bộ giữa ba đối tượng trọng yếu: Hội viên, Huấn luyện viên cá nhân (Personal Trainer - PT) và Ban quản lý phòng tập.

Về mặt chức năng, hệ thống tập trung giải quyết hai bài toán lớn trong vận hành. Thứ nhất, xây dựng module quản lý thông báo tập trung. Thay vì sử dụng các kênh rời rạc, tính năng này cho phép phòng tập và PT truyền tải các thông báo quan trọng (lịch tập, thay đổi nhân sự, ưu đãi, sự kiện...) đến hội viên một cách tức thời, chính xác và đồng bộ, giảm thiểu tối đa tình trạng nhiễu loạn thông tin. Thứ hai, phát triển hệ thống hỏi đáp trực tuyến (Q&A) mang tính tương tác cao. Đây là cầu nối giúp hội viên có thể gửi thắc mắc về lộ trình tập luyện, dinh dưỡng và nhận được phản hồi trực tiếp, chuyên sâu từ đội ngũ PT. Tính năng này không chỉ hỗ trợ hội viên kịp thời mà còn nâng cao giá trị dịch vụ và trải nghiệm người dùng.

Thông qua đề tài, nhóm mong muốn áp dụng kiến thức lập trình web để giải quyết vấn đề kênh giao tiếp cho Onus Fitness. Mục tiêu của nhóm là xây dựng được một sản phẩm hoạt động ổn định, có giá trị sử dụng, giúp các phòng tập giải quyết bài toán quản lý và kết nối với hội viên tốt hơn.

Đặc tả chức năng hệ thống

I. Tổng quan hệ thống

Hệ thống được thiết kế với mục tiêu tối ưu hóa quy trình tương tác giữa Huấn luyện viên (PT) và Hội viên, đồng thời xây dựng một môi trường số hóa chuyên biệt cho cộng đồng phòng gym. Các mục tiêu chủ chốt bao gồm:

- Thiết lập kênh giao tiếp chuyên biệt: Số hóa việc trao đổi thông tin và chuyên môn giữa PT và Hội viên.

- Xây dựng cộng đồng nội bộ: Thúc đẩy sự tương tác và chia sẻ kinh nghiệm tập luyện thông qua mạng xã hội thu nhỏ.

- Quản lý nghiệp vụ tập luyện: Hệ thống hóa việc lập lịch, theo dõi tiến độ và phản hồi sau mỗi buổi tập một cách khoa học.

II. Phân hệ chức năng chi tiết

1. Phân hệ Quản trị Tài khoản và Phân quyền

Mục tiêu: Đảm bảo tính bảo mật và định danh người dùng trong hệ thống.

- Các chức năng cốt lõi:

  - Đăng ký và xác thực tài khoản.

  - Cơ chế đăng nhập/đăng xuất bảo mật.

  - Quản lý thông tin định danh (Đổi mật khẩu, khôi phục tài khoản).

- Phân quyền người dùng (Role-based Access Control - RBAC):

  - Hội viên: Người sử dụng dịch vụ tập luyện.

  - Huấn luyện viên (PT): Người cung cấp dịch vụ chuyên môn và quản lý lịch tập.

  - Quản trị viên (Admin): Kiểm soát toàn bộ tài nguyên và người dùng trên hệ thống.

2. Phân hệ Quản lý Hồ sơ Người dùng (User Profile)

Mục tiêu: Lưu trữ và cá nhân hóa dữ liệu phục vụ lộ trình huấn luyện.

- Dành cho Hội viên: Quản lý chỉ số hình thể và mục tiêu tập luyện (giảm cân, tăng cơ, duy trì).

  - Theo dõi danh sách các PT đang trực tiếp hướng dẫn.

- Dành cho Huấn luyện viên: Xây dựng hồ sơ năng lực chuyên môn (kinh nghiệm, bằng cấp).

  - Quản lý danh sách hội viên đang phụ trách.

3. Phân hệ Tương tác Cộng đồng (Internal Social Network)

Mục tiêu: Tăng cường sự gắn kết thông qua các tính năng mạng xã hội nội bộ.

- Luồng chức năng:

  - Bảng tin (News Feed): Hiển thị các hoạt động, chia sẻ từ cộng đồng gym.

  - Quản lý nội dung: Cho phép người dùng khởi tạo, chỉnh sửa hoặc gỡ bỏ bài viết (văn bản và hình ảnh).

  - Hệ thống tương tác: Thực hiện các hành vi "Thích" (Like) và "Bình luận" (Comment) trên các bài đăng.

4. Phân hệ Quản lý Lịch tập và Trao đổi Nghiệp vụ

Mục tiêu: Đây là phân hệ lõi, điều phối các hoạt động chuyên môn giữa PT và Hội viên.

- Nghiệp vụ dành cho PT: * Số hóa lịch tập (thời gian, nội dung bài tập) cho từng hội viên.

  - Đính kèm chỉ dẫn, ghi chú chuyên môn cho mỗi buổi tập.

- Nghiệp vụ dành cho Hội viên: * Tiếp nhận và phản hồi lịch trình.

  - Xác nhận trạng thái hoàn thành buổi tập.

- Cơ chế tương tác đặc thù: Hệ thống áp dụng hình thức Trao đổi theo ngữ cảnh (Contextual Communication). Các thảo luận chỉ phát sinh trực tiếp trên từng buổi tập cụ thể, giúp tập trung vào chuyên môn và tối ưu hóa việc quản lý lịch sử tập luyện thay vì trò chuyện tự do.

5. Phân hệ Thông báo (Notification System)

Mục tiêu: Đảm bảo dòng thông tin được cập nhật theo thời gian thực (Real-time).

- Phân loại thông báo:

  - Thông báo nghiệp vụ: Lịch tập mới, thay đổi thời gian tập, xác nhận hoàn thành.

  - Thông báo tương tác: Phản hồi mới trong lịch tập, bài viết mới, tương tác trên bảng tin.

6. Phân hệ Quản trị Hệ thống (Admin Dashboard)

Mục tiêu: Giám sát vận hành và điều phối tài nguyên hệ thống.

- Chức năng quản trị:

  - Quản lý vòng đời tài khoản (Kích hoạt, tạm khóa, xóa).

  - Kiểm duyệt nội dung: Xử lý các bài viết vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

  - Thống kê và giám sát hoạt động hệ thống tổng thể.

# Kế hoạch thực hiện

Tuần 1 - 2: Lập nhóm và xác định đề tài

Nhiệm vụ:

- Thành lập nhóm.

- Lựa chọn đề tài dự án.

- Xác định yêu cầu cụ thể đối với đề tài và nơi ứng dụng.

- Xác định kế hoạch thực hiện và phân công công việc dự kiến.

Kết quả:

- Hoàn thiện báo cáo tiến độ lần 1

Tuần 3: Báo cáo tiến độ lần 1

Nhiệm vụ:

- Báo cáo tên đề tài, kế hoạch thực hiện và phân công công việc dự kiến.

Kết quả:

- Nộp báo cáo tiến độ lần 1 cho giảng viên.

Tuần 4 - 5: Tiến hành khảo sát và phân tích hệ thống

Nhiệm vụ:

- Tiến hành khảo sát hiện trạng tại công ty được triển khai dự án.

- Phân tích nghiệp vụ, xác định các đối tượng sử dụng phần mềm.

- Đề xuất các chức năng cần có cho đề tài.

Kết quả:

- Hoàn thiện tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm.

Tuần 6: Báo cáo tiến độ lần 2

Nhiệm vụ:

- Báo cáo phân tích hệ thống với giảng viên.

Kết quả:

- Nộp báo cáo tiến độ lần 2 cho giảng viên.

Tuần 7: Thiết kế cơ sở dữ liệu

Nhiệm vụ:

- Thiết kế sơ đồ dữ liệu.

- Xác định các bảng, khoá chính và mối quan hệ cho cơ sở dữ liệu.

Kết quả:

- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu cho dự án.

Tuần 8: Thiết kế giao diện và xây dựng chức năng cho phần mềm

Nhiệm vụ:

- Thiết kế giao diện cho người dùng với các chức năng đã xác định.

- Xây dựng các chức năng chính cho phần mềm.

- Tích hợp cơ sở dữ liệu.

Kết quả:

- Giao diện phần mềm và các chức năng sơ bộ cho phần mềm.

Tuần 9: Báo cáo tiến độ lần 3

Nhiệm vụ:

- Báo cáo về cơ sở dữ liệu và giao diện phần mềm.

Kết quả:

- Nộp báo cáo tiến độ 3 cho giảng viên.

Tuần 10: Hoàn thiện các chức năng cho phần mềm

Nhiệm vụ:

- Hoàn thiện lập trình các chức năng chính.

- Triển khai ứng dụng

- Thực hiện kiểm thử và sửa lỗi

Kết quả:

- Phần mềm hoàn thiện

Tuần 11: Báo cáo tiến độ lần 4

Nhiệm vụ:

- Kiểm thử phần mềm lần cuối

- Báo cáo hoàn chỉnh đề tài và thực hiện demo phần mềm.

Kết quả:

- Báo cáo tiến độ lần 4 với giảng viên

# Phân công công việc

| Tuần | Nội dung | Quốc Thắng (Trưởng nhóm) | Phạm Hà | Kiều Giang | Thuỳ Dung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Lập nhóm và chọn đề tài | Tham gia thảo luận chọn đề tài. Chốt đề tài, lập kế hoạch tiến độ dự kiến (Timeline). | Tham gia thảo luận chọn đề tài. Liên hệ nơi thực tập/khảo sát để lấy số liệu. | Tham gia thảo luận chọn đề tài. Xác định yêu cầu cụ thể của đề tài. | Tham gia thảo luận chọn đề tài. Xác định phạm vi đề tài. |
| 3 | Báo cáo tiến độ 1 | Lập kế hoạch thực hiện dự án và tổng hợp báo cáo tiến độ 1. | Viết mục tiêu đề tài. | Viết lý do lựa chọn đề tài. | Lập bảng phân công nhiệm vụ. |
| 4-5 | Khảo sát và phân tích | Vẽ sơ đồ Use Case tổng quát của hệ thống. | Viết tài liệu đặc tả yêu cầu (Phần mềm làm cái gì?). | Vẽ sơ đồ hoạt động (Activity Diagram). | Tổng hợp các yêu cầu phi chức năng (Bảo mật, tốc độ). |
| 6 | Báo cáo tiến độ 2 | Đại diện nhóm trả lời phản biện của giảng viên. | Soạn tài liệu mô tả các đối tượng sử dụng. | Chỉnh sửa sơ đồ phân tích theo góp ý. | Hoàn thiện file Báo cáo tiến độ 2. |
| 7 | Thiết kế CSDL | Chuẩn hóa dữ liệu nhằm tránh dư thừa và sai lệch dữ liệu. Kiểm tra và điều chỉnh mô hình dữ liệu theo yêu cầu nghiệp vụ. | Xác định các thực thể dữ liệu và thuộc tính cho từng thực thể. Xác định Khóa chính (PK), Khóa ngoại (FK) và Ràng buộc. | Thiết kế sơ đồ ERD | Xây dựng bảng trong cơ sở dữ liệu, tạo dữ liệu mẫu. |
| 8 | Thiết kế giao diện và xây dựng chức năng cho phần mềm | Lập trình khung (Framework) cho toàn dự án. Xây dựng và lập trình các chức năng chính của phần mềm. | Thiết kế giao diện trên Figma. Kết nối và tích hợp cơ sở dữ liệu với các chức năng của hệ thống. | Lập trình các chức năng thêm, xóa, sửa (CRUD). | Thiết kế giao diện Figma. Kiểm tra hoạt động giữa giao diện, chức năng và dữ liệu. |
| 9 | Báo cáo tiến độ 3 | Demo sơ bộ giao diện và các chức năng liên quan. | Báo cáo giao diện phần mềm đã thiết kế và triển khai. | Tổng hợp và hoàn thiện file báo cáo tiến độ 3. | Trình bày thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống. |
| 10 | Hoàn thiện các chức năng cho phần mềm và kiểm thử | Sửa các lỗi logic và hiển thị. Triển khai ứng dụng. | Kiểm tra sự liên kết giữa các chức năng và cơ sở dữ liệu. Triển khai ứng dụng. | Hoàn thiện các chức năng nâng cao. Triển khai ứng dụng. | Thực hiện Test lỗi và lập danh sách lỗi. Triển khai ứng dụng. |
| 11 | Báo cáo cuối kỳ | Thực hiện kiểm thử phần mềm lần cuối trên toàn bộ các chức năng. Demo phần mềm và tổng kết dự án. | Thực hiện kiểm thử phần mềm lần cuối trên toàn bộ các chức năng. Hoàn thiện báo cáo đề tài. | Thực hiện kiểm thử phần mềm lần cuối trên toàn bộ các chức năng. Ghi nhận, sửa lỗi còn tồn tại và tối ưu hệ thống. | Thực hiện kiểm thử phần mềm lần cuối trên toàn bộ các chức năng. Trình bày kết quả kiểm thử và viết tài liệu hướng dẫn sử dụng. |

Bảng 2. Bảng phân công công việc